ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN - 2009

celostátní sítě pro venkov

(dále jen Síť)

3.2 Informační systém

- Charakteristika nástroje a popis dílčích aktivit na příslušné plánovací období

Informační systém (IS) umožní komplexní sběr dat o venkově a zemědělství prostřednictvím propojení již existujících databází. IS propojí jak data kontextuální (vypovídající o situaci ve venkovských oblastech, zemědělství a pro potřeby vyhodnocování dopadů programů zaměřených na podporu venkova a zemědělství), tak i data projektová (vypovídající o výstupech a výsledcích jednotlivých nástrojů na podporu rozvoje venkova a zemědělství a vypovídající o nejlepší praxi). Po vybudování systému datových toků a hierarchie dat proběhne následné vyhodnocení účinků dopadů nástrojů politiky rozvoje venkova a zemědělství. IS bude jedním z komunikačních nástrojů PRV. Bude propagovat MZe a jeho úspěchy dosažené při implementaci Programu rozvoje venkova a subjekty činné ve venkovském prostoru.

- Název nástroje stanoveného v Akčním plánu

3.2 Informační systém

- Popis cílů a účelů, které mají plnit

Prostřednictvím tohoto nástroje bude zajištěná komunikace veškerých aktivit Sítě. IS je chápán jako komunikační nástroj Sítě. Komunikace probíhá mezi členy a partnery Sítě v ČR, ale i v Evropě. Další přidanou hodnotou IS je získávání zpětné vazby ze struktur Sítě.

Účelem IS je pomoc subjektům působících na venkově při propagaci jejich aktivit, nabídnout jim špičkovou technologii pro pořizování, správu a distribuci informací v internetovém prostředí. Na národní a mezinárodní úrovni pak sdružit výstupy jednotlivých subjektů a prezentovat je jak v českém tak anglickém jazyce.

Internetový portál bude poskytovat informace o práci subjektů a bude sloužit jako grafický rozcestník. Na mapě republiky po zvětšení zájmové oblasti se budou zobrazovat podrobnější informace o regionu, v závislosti měřítku mapy. V největším zobrazení bude prolinkovacím odkazem zobrazen web obce nebo mikroregionu. Informační podpora bude na úrovni regionální, celostátní a evropské.

V internetovém portálu Sítě budou zahrnuty seznamy zemědělských a venkovských poradců vedených v Registru poradců MZe, kteří ovládají projektování a jsou průběžně školeni v aktuální problematice podpor. Dojde k rozšíření působnosti agentur pro zemědělství a venkov (dále jen AZV), které dosud zajišťují informovanost zemědělců, o problematiku rozvoje venkova s využitím nové integrované informační sítě.

Cílem projektu je podpořit sdílení informací na regionální, celostátní a evropské úrovni ve věcech týkajících se rozvoje venkova a zemědělství. Prostřednictvím internetu zpřístupnit veřejnosti v českých regionech, ale i Evropě ucelené, tématicky tříděné souhrnné informace o aktivitách  subjektů zainteresovaných do Sítě. V návaznosti na potřeby v rámci MZe zajišťovat dostupnost informací představitelům AZV a jejich partnerů v otázkách využívání programů vedoucích ke zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

- využívání know-how a nových technologií ke zvýšení informovanosti aktérů na venkově

- sdílení projektů „best practice“ a „bad practice“

- sdílení informací s Contact pointem ENRD

- zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech

- zvyšování přidané hodnoty aktivit partnerů v regionech, lepší přístup k informacím

- efektivní nástrojů Sítě

- poskytování informací o aktuálním dění na venkově a v zemědělství

- poskytování informací o akcích a aktivitách Sítě a jejich členů

- Popis strategií, které vedou k dosažení jednotlivých cílů, včetně termínů jejich dosažení.

IS bude mít následující elementární atributy za účelem dosažení výše definovaných cílů:

- databáze členů Sítě

- databáze projektů nejlepší praxe a databáze mezinárodních projektů nejlepší praxe, ale i praxe špatné

- databáze expertů

- databáze poradců

- databáze MAS

- nástroj na vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci

- databáze a přehled o demografických, přírodních a socio-ekonomických charakteristikách venkovského prostoru

- mutace v českém i anglickém jazyce

  - předpisy EU a ČR

  - příručka pro spolupráci EU

  - vektorová mapa ČR s vyznačenými hranicemi NUTS 2 a  NUTS 3, s vyznačenými regiony.

- nabídky spolupráce

- výběrová řízení na projekty realizované prostřednictvím opatření V.2 PRV

- Popis aktivit, včetně aktérů, jejich odpovědnosti, termínů a kritérií pro monitorování průběhu aktivit.

- 1. Fáze realizace

ŘO Sítě – odbor venkovských podpor PRV, externí dodavatel, který bude vybrán na základě transparentního průzkumu trhu

- Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu možných variant a provedení IS Sítě. Analýza variant a provedení IS Sítě bude rovněž obsahovat návrh zadávací dokumentace na konstrukci a faktickou realizaci IS Sítě.

Termín dokončení: únor/březen 2009

- 2. Fáze realizace

ŘO Sítě – odbor venkovských podpor PRV ve spolupráci s Koordinačním výborem Sítě a Sekretariátem Sítě, externí dodavatel, který bude vybrán na základě transparentního výběrového řízení

- Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.

Termín spuštění testovacího prostředí IS Sítě: březen 2009

Termín spuštění plně funkčního IS Sítě: květen 2009

Specifikace:

Portál Sítě musí být složen ze dvou částí:

      - Prezentační část je veřejně přístupný systém, který disponuje systémem práv pro přístup k publikovanému obsahu - anonymní uživatel má přístup ke všem veřejným příspěvkům. Uživatelský profil reprezentuje personalizovaný přístup pro zobrazování pouze těch složek, které si uživatel zvolil. Tento registrovaný profil umožňuje přístup i k neveřejným složkám. Podle úrovně práv má uživatel možnost nechat si emailem zasílat přehled publikovaných příspěvků. Pro snadnou orientaci v obsahu má uživatel v prezentační části možnost využít základního i fulltextového vyhledávání, včetně rozsáhlých prvků pro přesnou specifikaci hledaného příspěvku. Komunikaci s odbornou i laickou veřejností, reakce na aktuální témata a sdílení názorů či myšlenek umožňuje diskusní fórum, které je vybaveno možností nechat si zasílat informaci o odpovědi na Váš příspěvek.

      - Administrační část poskytuje nástroje pro správu redakčního systému. Rozsáhlý systém práv zajišťuje přístup jednotlivých správců systému pouze k příslušným prvkům aplikace. V rámci svých kompetencí se bezprostředně podílí na navigační a publikační podobě prezentační části. Ke snadné orientaci slouží nápověda, která je přítomná každé činnosti. Prostřednictvím této části správci konfigurují atributy redakčního systému.

- Hodnocení vstupů (stav před zahájením aktivity), průběhu, výstupů aktivity.

Žádné aktivity v rámci IS Sítě zatím nebyly realizovány. IS Sítě teprve vzniká, proto není možné hodnotit stav před zahájením aktivity, průběhu a výstupu aktivity.

- Hodnocení dopadů plnění cílů.

Zatím nelze určit, ale efektivní realizace tohoto nástroje je předpokladem pro úspěšné nastavení komunikačních mechanismů Sítě, které budou mít dopady na veškeré aktivity a cíle Sítě. Tento nástroj zajišťuje komunikaci a distribuci informací nejenom uvnitř Sítě, ale i navenek.

- Časový harmonogram plánovaných aktivit

- Kalendář dílčích aktivit realizace IS Sítě na příslušné plánovací období. Kalendář bude obsahovat termíny aktivit a jejich zajištění.

- Bude vypracována příloha tohoto ročního prováděcího plánu 3.2_2009.xls; bude se doplňovat průběžně dle plánování a realizace aktivit v rámci IS Sítě.

1. Q 2009

Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu variant provedení IS Sítě

2. Q 2009

Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.

Průběžně v roce 2009

Pořízení hardwarového a softwarového vybavení pro řádné řízení Sítě

- Popis organizačního zajištění dílčích aktivit

- Informace o zhotoviteli každé z dílčích aktivit

- Dle průzkumu trhu

- Dle výběrového řízení

- Seznam dílčích úkolů, činností a způsobu jejich realizace

- V současné době nelze přesně vymezit.

- Komunikační strategie

- Komunikační strategie prezentuje aktivity příslušného nástroje za účelem zefektivnění jeho provádění. Komunikační strategie má za cíl propagovat nejen Program rozvoje venkova a jeho jednotlivé osy, ale i MZe jako organizaci, která aktivním způsobem podporuje rozvoj venkova a zemědělství. Komunikační strategie je vymezení užitých nástrojů, komunikačního mixu a cílových skupin. Komunikační strategie obsahuje harmonogram jejich plánovaných aktivit. Na realizaci komunikační strategie pro všechny nástroje a aktivity realizované v rámci Sítě jsou vyhrazeny 4 000 000 Kč pro rok 2009 a tato částka je zahrnuta v ročním prováděcím plánu pro rok 2009 nástroje 3.1.

IS Sítě bude komunikačním nástrojem celé Sítě. IS Sítě musí být dobře zpracovaný, tak aby zajišťoval komunikaci v rámci Sítě, ale byl i jejím propagačním a marketingovým nástrojem. Komunikační strategie pro rok 2009 bude realizována hlavně prostřednictvím propagačních předmětů,  analýz, studií, PR kampaní, propagací projektů dobré praxe apod.  IS Sítě bude prezentován prostřednictvím propagace v tištěných a elektronických médiích a na internetových stránkách MZe.

Komunikační strategie je určená členům Sítě a subjektům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství jak v České republice, tak i v zahraničí a proto musí být IS Sítě jak v české, tak v anglické mutaci. Propagační materiály jsou vydávány v češtině a angličtině.

IS Sítě jako takový bude zajišťovat komunikační aktivity Sítě do té doby, než bude naplánována ucelená integrovaná komunikační strategie Sítě.

- Finanční plán

- Finanční plán je sestavován vždy pro příslušný nástroj, který zahrnuje okruh dílčích aktivit, činností a komunikační strategii každého nástroje.

- Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu variant provedení IS Sítě

(únor 2009)

480 000,- bez DPH (hrazeno z V.2.1)

- Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.

(květen 2009 - plně funkční IS Sítě)

4 000 000,- (hrazeno z V.2.1)

- Pořízení hardwarového a softwarového vybavení pro řádné řízení Sítě

1 000 000,- (hrazeno z V.2.1)

Předpokládaná výše rozpočtu na IS Sítě, dle Akčního plánu Sítě realizovaného prostřednictvím Řídícího orgánu, Sekretariátu Sítě, Koordinačního výboru Sítě a externího dodavatele.

NÁSTROJ  3.2  CELKEM  5 480 000,-

Souhrnná tabulka – Finanční plán na rok 2009

| Nástroj 3.1 | 9 646 000 | V.2.1. | 2 596 000 | 75% z EAFRD | 1 947 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 25% z SR | 649 000 |
|  |  | V.2.2. | 7 050 000 | 75% z EAFRD | 5 287 500 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 1 762 500 |
| Nástroj 3.2 | 5 480 000 | V.2.1. | 5 480 000 | 75% z EAFRD | 4 110 000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 1 370 000 |
|  |  | V.2.2. | 0 | 75% z EAFRD | 0 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 0 |
| Komunikační strategie na rok 2009 | 4 000 000 | V.2.1. | 0 | 75% z EAFRD | 0 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 0 |
|  |  | V.2.2. | 4 000 000 | 75% z EAFRD | 3 000 000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 1 000 000 |
| Celkem plán 2009 (Kč) | 19 126 000 | V.2.1. | 8 076 000 | 75% z EAFRD | 6 057 000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 2 019 000 |
|  |  | V.2.2. | 11 050 000 | 75% z EAFRD | 8 287 500 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 2 762 500 |
| ALOKACE 2007-2013 (Kč) | 173 000 000 | V.2.1. | 43 000 000 | 75% z EAFRD | 32 250 000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 10 750 000 |
|  |  | V.2.2. | 130 000 000 | 75% z EAFRD | 9 750 0000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 3 250 0000 |
| Zbývá (2010-2013) (Kč) | 153 874 000 | V.2.1. | 34 924 000 | 75% z EAFRD | 26 193 000 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 8 731 000 |
|  |  | V.2.2. | 118 950 000 | 75% z EAFRD | 89 212 500 |
|  |  |  |  | 25% z SR | 29 737 500 |